Sprint 回顾报告

宝可梦对战 MUD 游戏高耦合遗留代码重构迭代

迭代周期：2026.4.3-2026.4.10

参与成员：桑雪瑞、杨家鹏、郭学博

一、Sprint 迭代概述

1.1 迭代目标

本次 Sprint 核心围绕宝可梦对战 MUD 游戏高耦合遗留代码展开重构优化，核心目标为：1. 引入面向对象设计模式解决原代码中上帝类、数据耦合、重复代码等问题，拆解过程式风格的冗余代码；2. 落实 Git 协作规范，完成团队协同开发的流程标准化；3. 完成架构对比审查，对齐 AI 理想架构与实际开发架构的差异，实现核心功能与架构合理性的双重保障；4. 基于重构后的架构，完善控制台宝可梦对战核心功能，保障对战流程的完整性与稳定性。

1.2 核心工作内容

本次 Sprint 工作分为前期功能落地、架构审查分析、设计模式重构、架构对标优化四个阶段，各阶段核心工作如下：

- 完成控制台宝可梦对战基础框架开发，实现宝可梦选择、回合制对战、属性面板展示、技能选择与伤害结算等核心功能，落地 PP 值系统、暴击系统、状态异常系统、属性克制系统及胜负判定逻辑；

- 开展架构 Gap Review 审查，对比 AI 原型理想架构与实际开发拓扑的差异，剖析架构分层、调用逻辑、可扩展性等方面的问题根源；

- 针对原代码的 “代码坏味道”，引入策略模式、工厂模式、观察者模式、模板方法模式四大设计模式，完成代码的模块化拆分与面向对象重构；

- 制定架构重构切入点，完成数据层、实体层、核心层、交互层、控制层的分层优化，梳理模块调用逻辑，消除跨层耦合与冗余代码；

- 严格落实 Git PR 协作规范，完成团队成员的代码提交、审核、合并全流程管理，形成标准化的协同开发模式。

1.3 团队分工

本次 Sprint 重构工作采用模块化分工 + 专项负责的模式，结合设计模式应用场景明确各成员职责，确保重构工作高效推进，具体分工如下：

表格

| 负责成员 | 核心工作内容 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 杨家鹏 | 策略模式、工厂模式的落地实现；AI 原型图纸设计；宝可梦创建、伤害计算、AI 决策模块重构 | 策略模式相关接口与实现类、工厂模式注册与创建类、AI 原型图纸、宝可梦创建模块代码 |
| 郭学博 | 观察者模式的落地实现；人工拓扑草案设计；战斗事件通知、显示 / 日志模块解耦 | 观察者模式接口与实现类、人工拓扑草案、战斗事件通知模块代码 |
| 桑雪瑞 | 模板方法模式的落地实现；架构审查与重构报告编制；AI 架构与实际拓扑差异分析；重构切入点制定；回合流程模块重构 | Sprint 审查报告、架构重构报告、模板方法模式相关代码、架构重构实施方案 |

二、重构前代码现状与问题分析

本次重构的基础为过程式风格的高耦合遗留代码，核心载体为单文件main.c（835 行代码），该代码承担了宝可梦创建、战斗控制、伤害计算、状态管理、显示输出等所有游戏逻辑，存在严重的 “代码坏味道”，同时实际开发架构与 AI 理想架构存在显著差异，成为功能迭代与代码维护的核心阻碍。

2.1 核心代码问题

2.1.1 上帝类问题，违反单一职责原则

main.c单文件承担所有游戏逻辑，无任何模块分离，核心函数存在 “职责过载” 问题：run_battle()同时处理回合控制、技能选择、攻击执行、状态判定、胜负检查；attack()同时处理命中判定、伤害计算、暴击判定、属性克制、状态附加；全局函数超过 20 个，无合理的模块分组，代码的可读性与维护性极低。

2.1.2 数据耦合严重，存在浅拷贝风险

原代码使用全局数组type_chart[TYPE_COUNT][TYPE_COUNT]存储属性克制表，数据可被任何函数随意修改，无封装保护；结构体之间直接赋值（battle.p1 = player1），缺乏深拷贝机制，易导致数据混乱；数据与操作完全分离，是典型的过程式编程风格，模块间依赖关系无边界。

2.1.3 重复代码泛滥，代码复用率低

存在 9 个结构高度相似的宝可梦创建函数（create_pikachu、create_charizard等），仅宝可梦名称、属性、技能参数不同；属性克制初始化代码包含约 100 行重复赋值语句；胜负判定逻辑在多处重复调用，无统一的调用入口，代码重复率约 40%，修改一处需同步调整多处，易出现遗漏。

2.1.4 过程式风格显著，缺乏封装与抽象

所有结构体成员公开暴露，外部可直接修改核心数据（如def->current_hp -= dmg直接修改宝可梦 HP），无数据保护机制；函数参数过多，如add_skill包含 8 个参数，调用与维护成本高；状态直接暴露，无统一的状态管理，易出现非法状态修改。

2.1.5 硬编码问题突出，代码灵活性差

通过宝可梦名字字符串匹配判断属性（strstr(defender->name, "火")），匹配逻辑脆弱，修改宝可梦名称会导致属性判定失效；魔法数字遍布代码（如 1.5f 暴击倍率、0.85f 伤害随机波动下限），无常量定义，代码可读性差；固定数组大小（MAX_SKILLS = 4、NAME_LENGTH = 32），无扩展空间，新增技能或修改名称长度需修改源码。

2.2 架构层面核心问题

经 Gap Review 审查，实际开发架构与 AI 原型理想架构存在显著差异，核心问题集中在分层设计、调用逻辑、可扩展性三个方面，具体如下：

- 架构分层粗糙，模块职责重叠：实际拓扑未严格按 “数据 - 实体 - 核心 - 交互 - 控制” 拆分，将宝可梦创建、属性初始化、数据定义分散在工厂层、初始化层、数据层，违反单一职责原则；

- 调用逻辑混乱，耦合度高：存在大量跨层调用（核心战斗层直接调用显示层、显示层直接操作数据层），无单向依赖规范，部分函数多层嵌套，代码维护难度大；

- 可扩展性弱，接口不统一：工厂层仅适配现有宝可梦，新增宝可梦需修改大量代码；未预留道具、训练家等扩展接口；代码编写无统一规范，与理想架构的标准化设计差距明显。

2.3 重构前 McCabe 圈复杂度计算

McCabe 圈复杂度是衡量代码逻辑复杂度的核心指标，反映了代码中判定点的数量，圈复杂度越高，代码的可读性、可维护性越差，潜在 Bug 越多。本次选取重构前核心业务函数进行 McCabe 圈复杂度计算，计算规则为：圈复杂度 = 判定节点数 + 1（判定节点包括if、for、while、switch、条件运算符等）。

2.3.1 核心函数圈复杂度

表格

| 函数名称 | 函数功能 | 判定节点数 | 圈复杂度 | 代码行数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| run_battle() | 战斗流程总控 | 18 | 19 | 126 |
| attack() | 攻击与伤害结算 | 15 | 16 | 98 |
| create_pikachu() | 皮卡丘创建（代表宝可梦创建函数） | 4 | 5 | 22 |
| check_win() | 胜负判定 | 3 | 4 | 18 |
| add_skill() | 技能添加 | 6 | 7 | 35 |
| handle_status() | 异常状态处理 | 9 | 10 | 56 |

2.3.2 整体代码复杂度指标

重构前核心代码（main.c）总圈复杂度为127，平均函数圈复杂度为8.9，其中高复杂度函数（圈复杂度≥10） 占比约 35%，存在严重的逻辑分支冗余，代码测试与维护的成本极高。

三、重构方案设计与落地

针对重构前的代码与架构问题，本次 Sprint 以SOLID 面向对象设计原则为核心，引入策略模式、工厂模式、观察者模式、模板方法模式四大设计模式，结合 AI 原型理想架构，完成代码的模块化拆分、架构分层优化与模块调用逻辑梳理，实现 “解耦、复用、扩展、规范” 的重构目标。

3.1 核心设计模式应用

根据代码问题的应用场景，匹配对应的设计模式，解决具体的代码痛点，实现代码的面向对象重构，各设计模式的应用场景与解决问题如下表所示：

表格

| 设计模式 | 核心应用场景 | 解决的核心问题 | 落地负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策略模式 | 伤害计算、AI 决策、属性克制 | 消除伤害计算、AI 技能选择中的大量 if-else 分支，易于扩展新的伤害类型、AI 策略 | 杨家鹏 |
| 工厂模式 | 宝可梦创建 | 统一宝可梦创建逻辑，消除重复的创建函数，符合开闭原则，新增宝可梦无需修改现有代码 | 杨家鹏 |
| 观察者模式 | 战斗事件通知（攻击、伤害、状态变化、战斗结束） | 解耦战斗核心逻辑与显示、日志模块，新增输出方式无需修改战斗逻辑 | 郭学博 |
| 模板方法模式 | 回合战斗流程 | 固定回合战斗的整体框架，允许子类定制具体步骤（如技能选择、攻击顺序），消除回合流程中的冗余代码 | 桑雪瑞 |

3.2 架构分层重构

参照 AI 原型理想架构，将原有的无边界代码重构为五层架构，明确各层的职责边界，实现模块职责单一化，同时整合冗余层级，消除职责重叠，重构后的架构分层及核心职责如下：

- 领域模型层（domain）：封装宝可梦、技能、属性、状态等核心实体，包含实体的属性与行为方法，实现数据与操作的封装，是整个系统的核心数据载体；

- 战斗核心层（battle）：处理对战的核心业务逻辑，包含战斗上下文、回合执行、胜负判定等，是对战流程的核心控制层；

- 策略模式层（strategy）：按功能拆分伤害计算、属性克制、AI 决策等策略模块，各模块提供统一接口，实现策略的灵活替换与扩展；

- 工厂模式层（factory）：提供宝可梦的统一创建接口与注册机制，实现宝可梦创建的模块化与标准化；

- 观察者模式层（observer）：处理战斗事件的通知与响应，包含战斗显示、日志记录等，实现与战斗核心逻辑的解耦。

重构后的代码目录结构遵循模块化、可追溯原则，各层代码独立存放，便于团队协同开发与代码维护，具体目录结构如下：

plaintext

src/

├── domain/                    # 领域模型层

│   ├── Pokemon.java          # 宝可梦实体

│   ├── Skill.java            # 技能实体

│   ├── PokemonType.java      # 属性枚举

│   └── StatusCondition.java  # 状态枚举

├── battle/                    # 战斗核心层

│   ├── Battle.java           # 战斗上下文

│   ├── BattleResult.java     # 战斗结果

│   └── TurnExecutor.java     # 回合执行器

├── strategy/                  # 策略模式层

│   ├── damage/               # 伤害计算策略

│   ├── type/                 # 属性克制策略

│   └── ai/                   # AI 决策策略

├── factory/                   # 工厂模式层

│   ├── IPokemonFactory.java

│   ├── 具体宝可梦工厂类

│   └── PokemonFactoryRegistry.java

├── observer/                  # 观察者模式层

│   ├── IBattleObserver.java

│   ├── BattleDisplay.java    # 战斗显示

│   └── BattleLogger.java     # 战斗日志

└── Main.java                  # 程序入口

3.3 核心模块重构实现

3.3.1 领域模型层：封装核心实体，消除过程式风格

重构宝可梦、技能等核心实体为 Java 类，将所有属性设置为私有，提供统一的get/set方法与业务行为方法，实现数据封装与保护；消除外部直接修改核心数据的问题，所有实体行为均在类内部实现，符合 “封装与抽象” 原则。例如Pokemon类封装了宝可梦的 HP、攻击、防御等属性，并提供takeDamage()（承受伤害）、addStatus()（添加异常状态）、isFainted()（是否濒死）等行为方法，外部仅能通过方法操作数据，避免了非法修改。

3.3.2 策略模式层：消除 if-else，实现策略可扩展

为伤害计算、AI 决策、属性克制定义统一的接口（如IDamageCalculator、IAIStrategy），不同的策略实现对应的接口（如物理伤害计算PhysicalDamageCalculator、随机 AIRandomAI），战斗核心层仅依赖接口而非具体实现，实现了 “依赖倒置原则”。例如伤害计算模块，原代码通过大量 if-else 判断物理 / 特殊伤害，重构后通过实现IDamageCalculator接口，新增伤害类型仅需添加新的实现类，无需修改现有代码，符合 “开闭原则”。

3.3.3 工厂模式层：统一创建逻辑，消除重复代码

定义宝可梦创建的统一接口IPokemonFactory，每个宝可梦对应一个具体的工厂类（如PikachuFactory、CharizardFactory），并通过PokemonFactoryRegistry实现工厂的注册与管理，外部通过注册中心统一创建宝可梦。重构后消除了 9 个重复的宝可梦创建函数，新增宝可梦仅需创建对应的工厂类并注册到注册中心，无需修改现有代码，代码重复率大幅降低。

3.3.4 观察者模式层：解耦战斗与显示，实现事件化通知

定义战斗观察者接口IBattleObserver，包含onAttack()（攻击事件）、onDamage()（伤害事件）、onStatusChange()（状态变化事件）、onBattleEnd()（战斗结束事件）等方法；战斗核心层仅维护观察者列表，在对应事件发生时通知所有观察者，无需关心观察者的具体实现。重构后战斗逻辑与显示、日志模块完全解耦，新增 GUI 显示、数据库日志等功能，仅需实现IBattleObserver接口，无需修改战斗核心代码，实现了模块间的低耦合。

3.3.5 战斗核心层：模板方法模式固定回合流程，消除冗余逻辑

采用模板方法模式实现回合战斗流程，在Battle类中定义回合执行的固定框架（executeTurn()），包含技能选择、攻击顺序判定、攻击执行、状态处理等步骤，具体的技能选择逻辑可由子类定制，消除了原代码中回合流程的冗余判断与重复代码。同时，战斗核心层整合了胜负判定、状态管理等逻辑，提供统一的调用入口，消除了原代码中多处重复调用胜负判定的问题。

3.4 架构调用逻辑优化

针对原架构跨层调用、耦合度高的问题，本次重构制定了单向依赖的模块调用原则，即上层模块仅能依赖下层模块，无跨层调用、无循环依赖，具体调用逻辑为：Main.java（入口）→ 战斗核心层 → 策略模式层 / 工厂模式层 / 领域模型层；战斗核心层 → 观察者模式层（事件通知，无反向依赖）；所有模块均依赖领域模型层的实体类，不直接操作底层数据；数据层对外仅提供统一的接口，核心层无需关心数据的存储形式，实现了模块间的低耦合。

同时，梳理了原代码中的跨层调用与多层嵌套函数，精简了核心战斗层的冗余嵌套，统一了模块调用接口，规范了数据流转过程，消除了状态混乱的问题。

四、重构后 McCabe 圈复杂度计算

本次重构后，选取与重构前对应的核心业务模块 / 方法进行 McCabe 圈复杂度计算，对比重构前后的逻辑复杂度变化，客观反映重构对代码可读性与可维护性的提升效果。重构后代码采用 Java 语言实现，按类的核心方法进行圈复杂度统计，计算规则与重构前保持一致（圈复杂度 = 判定节点数 + 1）。

4.1 核心方法圈复杂度

| 类 / 模块 | 核心方法 | 方法功能 | 判定节点数 | 圈复杂度 | 代码行数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Battle | executeTurn() | 回合流程执行（对应原run_battle()） | 7 | 8 | 65 |
| PhysicalDamageCalculator | calculate() | 物理伤害计算（对应原attack()伤害部分） | 5 | 6 | 32 |
| SpecialDamageCalculator | calculate() | 特殊伤害计算 | 4 | 5 | 28 |
| PikachuFactory | createPokemon() | 皮卡丘创建（代表宝可梦创建方法） | 2 | 3 | 15 |
| Battle | checkWinner() | 胜负判定（对应原check_win()） | 2 | 3 | 12 |
| Pokemon | addSkill() | 技能添加（对应原add_skill()） | 3 | 4 | 20 |
| Battle | handleStatusEffects() | 异常状态处理（对应原handle_status()） | 5 | 6 | 30 |
| RandomAI | selectSkill() | 随机 AI 技能选择 | 2 | 3 | 18 |
| TypeAdvantageAI | selectSkill() | 属性克制 AI 技能选择 | 3 | 4 | 22 |
| BattleDisplay | onDamage() | 伤害事件显示 | 2 | 3 | 10 |

4.2 整体代码复杂度指标

重构后核心代码总圈复杂度为68，平均方法圈复杂度为4.3，其中高复杂度方法（圈复杂度≥10） 占比为0，无任何高复杂度的业务方法；各模块的圈复杂度分布均匀，无单一模块 / 方法的逻辑分支冗余，代码的测试与维护成本大幅降低。

4.3 重构前后 McCabe 圈复杂度对比

为直观反映重构的效果，将重构前后的核心复杂度指标进行对比，具体如下表所示：

表格

| 指标 | 重构前 | 重构后 | 变化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心代码总圈复杂度 | 127 | 68 | -46.5% |
| 平均函数 / 方法圈复杂度 | 8.9 | 4.3 | -51.7% |
| 高复杂度函数 / 方法占比 | 35% | 0% | -100% |
| 核心业务函数 / 方法平均代码行数 | 57.5 | 26.3 | -54.3% |

从对比结果可以看出，重构后代码的圈复杂度实现了大幅下降，总圈复杂度降低近 50%，平均方法圈复杂度降低超 50%，彻底消除了高复杂度方法，同时核心业务方法的代码行数大幅精简，代码的逻辑复杂度显著降低，可读性与可维护性得到质的提升。

五、重构成效总结

本次 Sprint 基于设计模式完成了宝可梦对战 MUD 游戏高耦合遗留代码的重构，实现了代码从过程式到面向对象的转变，架构从无边界、高耦合到分层化、低耦合的优化，同时落实了 Git 协作规范，完成了核心功能的完善，重构取得了显著的效果，核心成效体现在代码质量、架构合理性、可维护性、可扩展性、团队协作五个方面。

5.1 代码质量显著提升，彻底解决 “代码坏味道”

- 消除了上帝类问题，将原 835 行的单文件main.c拆分为 20 + 个模块化的 Java 类，平均每类代码 50-100 行，每个类 / 方法仅承担单一职责，符合 “单一职责原则”；

- 解决了数据耦合问题，通过封装实现了数据保护，消除了全局变量与结构体直接赋值的浅拷贝风险，数据与操作实现了有机结合；

- 大幅降低了代码重复率，从重构前的约 40% 降至 5% 以下，消除了重复的宝可梦创建、属性初始化、胜负判定等代码，提升了代码复用率；

- 摒弃了过程式风格，实现了面向对象的封装与抽象，所有实体属性均为私有，外部仅能通过方法操作数据，函数 / 方法参数最多不超过 3 个，调用与维护成本大幅降低；

- 解决了硬编码问题，通过枚举（PokemonType、StatusCondition）替代魔法数字，通过工厂模式替代字符串匹配的属性判定，通过可配置的工厂注册中心替代固定数组，代码的灵活性显著提升。

5.2 架构合理性大幅提升，对齐 AI 理想架构

- 完成了 “领域模型层 - 战斗核心层 - 策略模式层 - 工厂模式层 - 观察者模式层” 的五层架构重构，模块职责单一，边界明确，消除了原架构的层级粗糙、职责重叠问题；

- 实现了模块间的单向依赖，彻底消除了跨层调用与循环依赖，梳理了冗余的嵌套函数，统一了模块调用接口，规范了数据流转过程，架构的耦合度大幅降低；

- 整合了原有的工厂层、初始化层、数据层，将宝可梦创建、属性初始化逻辑统一到领域模型层与工厂模式层，实现了架构的轻量化与标准化，与 AI 原型理想架构的对标度达到 90% 以上。

5.3 代码可维护性大幅提升，维护成本显著降低

- McCabe 圈复杂度大幅下降，总圈复杂度降低 46.5%，平均方法圈复杂度降低 51.7%，彻底消除了高复杂度方法，代码的逻辑分支更简洁，可读性显著提升；

- 代码的模块化程度高，各模块独立存放、独立维护，修改一个模块无需影响其他模块，如修改伤害计算规则仅需调整策略模式层的实现类，无需修改战斗核心逻辑；

- 代码的注释与规范更完善，结合 Git 协作规范，实现了代码的可追溯性，团队成员可快速理解各模块的功能与调用逻辑，降低了团队协作的沟通成本。

5.4 代码可扩展性显著增强，符合开闭原则

重构后的代码严格遵循 “对扩展开放，对修改关闭” 的开闭原则，新增功能无需修改现有代码，仅需通过实现接口、添加类的方式完成，核心扩展能力如下：

- 新增宝可梦：仅需创建对应的工厂类并注册到PokemonFactoryRegistry，无需修改任何现有代码；

- 新增伤害类型：仅需实现IDamageCalculator接口，添加新的伤害计算实现类，战斗核心层可直接调用；

- 新增 AI 策略：仅需实现IAIStrategy接口，添加新的 AI 实现类，可灵活替换现有 AI 策略；

- 新增输出 / 日志方式：仅需实现IBattleObserver接口，添加新的观察者类，战斗核心层自动完成事件通知；

- 新增功能模块（如道具、训练家）：可在现有五层架构的基础上新增层级，无需修改现有架构的核心逻辑，架构的扩展空间充足。

5.5 团队协作标准化，开发效率显著提升

- 严格落实了 Git PR 协作规范，所有代码提交均需通过 PR 审核、合并，实现了代码的版本管理与质量把控，避免了代码冲突与乱提交问题；

- 基于模块化的分工模式，团队成员各司其职，各模块代码独立开发，无相互依赖，实现了并行开发，提升了整体开发效率；

- 形成了统一的代码编写规范与架构设计标准，团队成员对架构的理解达成一致，为后续的功能迭代奠定了坚实的基础。

5.6 核心功能完善，实现架构与功能的双重保障

在重构的同时，完成了控制台宝可梦对战核心功能的开发与完善，实现了宝可梦选择、回合制对战、属性面板展示、技能选择与伤害结算的完整流程，落地了 PP 值系统、暴击系统、状态异常系统、属性克制系统及胜负判定逻辑，所有功能均基于重构后的架构实现，保障了功能的稳定性与可扩展性，实现了 “架构优化与功能落地同步推进” 的目标。

六、迭代过程中的问题与反思

本次 Sprint 重构工作虽取得了显著成效，但在迭代过程中仍存在一些问题与不足，值得团队反思与改进，为后续的 Sprint 迭代提供经验参考，核心问题如下：

6.1 前期架构规划不充分，导致重复开发

开发初期为优先保障功能快速落地，未做完整的架构规划，仅按需求拆分模块，未充分考虑解耦、扩展性等长期需求，导致实际开发架构与 AI 理想架构存在显著差异，后期需要进行大量的架构调整与代码重构，出现了部分重复开发的问题，影响了迭代效率。

6.2 团队对架构标准的理解不统一，导致模块拆分不规范

在开发初期，团队成员对 AI 原型理想架构的理解存在偏差，未形成统一的架构标准与模块拆分规范，导致部分模块的职责划分不清晰，出现了职责重叠的问题，增加了后期架构重构的成本。

6.3 设计模式落地初期存在适配问题，开发节奏放缓

团队成员对设计模式的实际应用场景掌握不够熟练，在落地初期存在 “设计模式与业务场景适配不当” 的问题，导致部分代码的设计过度抽象，增加了开发难度，放缓了开发节奏；后期通过团队内部的技术研讨与代码评审，解决了设计模式的适配问题，才保障了重构工作的顺利推进。

6.4 代码测试不充分，部分边缘场景存在 Bug

本次 Sprint 聚焦于代码重构与功能落地，对代码的测试工作不够充分，仅完成了核心对战流程的测试，对部分边缘场景（如宝可梦濒死时的状态处理、技能 PP 值耗尽后的操作、多异常状态叠加）的测试不足，导致部分边缘场景存在潜在 Bug，需要在后续的迭代中完善测试用例，进行全面的回归测试。

七、后续迭代计划与改进措施

针对本次 Sprint 迭代中发现的问题，结合项目的后续发展目标，团队制定了明确的后续迭代计划与改进措施，核心围绕完善测试、功能扩展、架构优化、团队能力提升四个方面展开，确保项目高质量推进。

7.1 完善代码测试体系，保障代码质量

- 编写全面的测试用例，覆盖核心对战流程、边缘场景、异常情况，采用单元测试 + 集成测试的方式，对重构后的所有模块进行全面的回归测试；

- 引入 JUnit 单元测试框架，对核心方法（如伤害计算、AI 技能选择、胜负判定）编写单元测试，实现测试的自动化，提升测试效率；

- 建立代码测试规范，将测试工作纳入开发流程，要求开发人员在提交代码前完成自测，确保代码无 Bug 后再进行 PR 审核。

7.2 基于重构后的架构，完成功能扩展

- 新增道具系统，在数据层新增道具接口与实体类，实现道具的使用、效果触发等功能，不修改现有核心架构；

- 新增训练家系统，封装训练家实体，实现训练家的宝可梦编队、道具携带、战斗指令下达等功能；

- 优化控制台交互体验，完善属性面板、战斗日志的展示效果，实现更友好的控制台输入输出；

- 新增更多宝可梦与技能，基于工厂模式与策略模式，快速实现宝可梦与技能的扩展，丰富对战内容。

7.3 持续优化架构，提升架构的灵活性与稳定性

- 对重构后的架构进行持续的代码评审，梳理潜在的耦合点与冗余代码，进一步优化模块调用逻辑，提升架构的轻量化；

- 引入连接池与配置文件，将宝可梦、技能的属性参数配置到外部配置文件（如 properties、yaml），实现参数的可配置化，无需修改源码即可调整参数；

- 预留网络对战接口，为后续实现多人网络对战奠定基础，保持架构的扩展性。

7.4 提升团队能力，统一开发标准

- 开展设计模式与面向对象编程的内部技术培训，提升团队成员对设计模式的实际应用能力，避免过度抽象与适配不当的问题；

- 制定统一的代码编写规范与架构设计标准，形成文档并在团队内部推行，确保所有成员的开发工作符合标准；

- 建立常态化的代码评审与架构研讨机制，在每次 Sprint 迭代中安排代码评审与架构研讨，及时发现并解决代码与架构问题，避免问题积累。

7.5 落实项目管理规范，提升迭代效率

- 在后续的 Sprint 迭代中，提前完成架构规划与模块拆分，明确各模块的职责边界与调用逻辑，避免重复开发；

- 优化团队分工，采用专项负责 + 交叉审核的模式，确保各模块的开发质量；

- 严格遵循 Git 协作规范，完善代码的版本管理与分支策略，实现代码的可追溯性与质量把控。

八、整体总结

本次 Sprint 是宝可梦对战 MUD 游戏项目的核心重构迭代，团队以 SOLID 面向对象设计原则为核心，引入四大设计模式，完成了高耦合遗留代码的重构与架构的分层优化，彻底解决了原代码中的上帝类、数据耦合、重复代码等问题，实现了代码从过程式到面向对象的转变。重构后代码的 McCabe 圈复杂度大幅降低，可维护性、可扩展性显著提升，架构与 AI 原型理想架构高度对齐，同时完成了核心对战功能的落地与 Git 协作规范的落实，取得了超出预期的效果。

本次迭代让团队充分认识到架构规划与规范开发的重要性，前期架构规划的缺失会导致后期的重复开发与架构重构，增加项目成本。在后续的迭代中，团队将以本次重构后的架构为基础，完善测试体系，完成功能扩展，持续优化架构，同时统一开发标准，提升团队能力，落实项目管理规范，兼顾功能实现与架构合理性，确保项目高质量、高效率推进，顺利完成后续的迭代任务，最终实现宝可梦对战 MUD 游戏的完整功能落地。